个人总结报告

——Anyway Overload小组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分类：** | 个人总结报告 | **部门：** | 项目开发者 |
| **作者：** | 曹让 | **日期：** | 2009年4月15日 |
| **参考号：** | 1．0 | **页数：** |  |

个人总结报告

经过将近2个月的项目开发工作，我的收获很大，真正体会到了项目的开发过程，原来简单的以为项目仅仅就是编码工作而已。

主要的收获和体会有以下几点：

1. 首先，我学到了一门原来不会的技术——ASP.net网站开发技术，能够比较熟练地应用ASP.net技术来开发网站，这个网站的购物车、订单查询、用户注册及用户信息修改模块都是由我来完成的。编码工作完全是个人独立编码完成，对自己的技术水平有很大的提高。
2. 然后，通过软件项目实践，让我体会到了软件过程管理在软件开发中的重要作用。通过合适的管理和控制，把需求规定的项目完成，达成最后的目标，这才是真正的软件管理，而不是单纯的编码工作。

开始的时候，我们的工作并不是那么的有效。由于经验的匮乏，大家对要完成的项目没有头绪，网上书店虽然大家或多或少都接触过，但不知道要去做什么东西，或者不知道怎么去做。大家彼此的基础也不一样，有的同学编程能力很强，但是不清楚业务；有的同学虽然懂网上书店的业务流程，但技术能力不强，不知道如何去实现。所以，摆在我们小组面前的第一个问题就是项目的需求问题，项目的第一步就是要明确需求，我们到底要做什么？至于怎么做先放一边。小组的第二次会议基本上就明确了项目的需求，做出来的网站有什么用，能够给客户提供什么样的功能都是在需求中制定的。有了需求之后，小组成员的工作目标就确定了。

在确定了小组目标之后，我感觉对我来说非常有帮助。首先，知道了自己的工作是什么，心里就有了底。第二，这为我们后来的项目计划打下了基础，通过项目分解把工作分配到每个人，大家彼此商量好接口，制定好工作计划，整个项目开发就开始真正的运作起来了。

借用质量管理的概念，其实做任何事情都是四步，即PDCA，首先要Plan，良好的计划制定是好项目的前提；然后是Do，去执行计划中的内容；接着就是Check，根据执行的结果，找出问题；最后是Action，发现了问题，就要去解决，并总结经验教训。所以我下一步的内容就是Do了，去按照计划一步一步完成工作。“我只想知道上帝的思想，剩下的都只是细节。”爱因斯坦如是说。所以Plan既然已经做好了，剩下的Do都只是细节而已。

其实做好细节也非常重要，作为一名程序员，很重要的一点就是要思维的严谨，严谨的思维有助于实现良好的设计，良好的设计又能大量减少程序的BUG数。我开始做设计的时候并没有ASP开发的经验，所以很多设计本身就存在着很多问题，例如设计我的第一个页面——注册页面时，对于输入的字符串没有进行任何验证，导致了页面的安全性十分差。为了做好我的第一个页面，我花了差不多4天的时间，工作量差不多花了20多个小时。花掉的这20多个小时没有浪费，做任何事情第一步总是很困难的。这为我后来的设计铺下了道路。之后的设计开发中，都是按照第一次的经验，有问题通过查资料，或者请教一下其他会的同学，问题都会得到解决。

我在开发过程最重要的体会就是小组沟通的重要性，每周都定期召开3次小组会议，每个小组成员都必须在会上进行工作汇报，提出工作中遇到的问题，大家一起来解决，同时小组的组长进行任务分配，各个组员明确自己下一步的工作任务。每一次都由特定的小组成员做好会议记录，把本次会议布置的主要任务偶读记录下来。

项目开发就是一次一次的“计划——工作——会议”的循环，大家经过一个月的努力，终于把整个网上书城项目开发出来了，这便是我们的首页：



看上去跟我们整个项目开发之前的静态Demo差别不是很大，这就是项目需求做的好的体现。整个项目开发都按照需求中规定的内容来执行，完成了需求中所制定的目标。虽然测试过程中还是发现了很多的BUG，但是我觉得我们第一次能够把整个项目做成这样已经非常不错了。